|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista zadataka/Ključni događaji | Prioritet | Opis | Trajanje |
| 1. | **Pokretanje projekta - iniciranje** | Visok | D, DS | 15.03.-30.03.2022. |
| 1.1 | Priprema projekta – projektna povelja | Visok | D | 16.03.-20.03.2022. |
| 1.2 | Prijava projekta | Visok | D | 22.03.2022. |
| 2. | **Priprema i organizacija projekta - planiranje** | Visok | D | 20.03.-3.04.2022. |
| 2.1 | Okupljanje projektnog tima | Visok | D | 24.03.-25.03.2022. |
| 2.2 | Prikupljanje podataka na terenu | Visok | S,ТR | 26.03.-30.04.2022. |
| 2.3 | Potpisivanje ugovora | Visok | D | 31.03.-31.03.2022. |
| 3. | **Izvođenje projekta – realizacija, praćenje i kontrola** | visok | S, D, DS, TR | 1.04.2022. – 22.04.2022. |
| 3.1. | Obrada i analiza podataka | visok | S | 2.04.2022. – 4.04.2022. |
| 3.2. | Izrada karte u QGIS softveru | Visok | S | 5.04.2022. – 5.04.2022. |
| 3.3. | Terenska provera | Srednji | TR | 6.04.2022. – 8.04.2022. |
| 3.4. | Izgradnja novih traka | Visok | TR | 9.04.2022. – 19.04.2022. |
| 3.5. | Sastavljanje izveštaja o finansijama | Visok | D, DS | 21.04.2022.-22.04.2022. |
| 4. | **Završetak projekta - zatvaranje** | Visok | D | 23.04.2022.-28.04.2022. |
| 4.1. | Finalizacija celokupnog projekta | Visok | D, DS | 23.04.2022.-25.04.2022. |
| 4.2. | Izrada dokumentacije | Visok | D | 24.04.2022.-26.04.2022. |
| 4.3. | Provera i predaja projekta | Visok | S,D | 28.04.2022. |

Opis:

S – softverska obrada

D – dokumentacija

TR – terenski radovi

DS –dokumentacija I softverska obrada